**Seksjon 1 - Meta information**

Team: 1

Sprint nummer: 1

Schedule: Januar-Februar

**Seksjon 2**

**2.1. Sprint Mål**

På denne sprinten var hele poenget å lage starten av nettsiden så vi hadde det grunnlegende for å kunne gå videre. Hovedmålet med denne sprinten var å finne på en god overksrift som viste klart hva nettsiden viser fram.

Det neste hovedpoenget med denne sprinten var å få laget bildene som skulle være med på nettsiden. Får når vi har laget og funnet bildene vet vi hvordan vi ønsker å forme nettsiden.

Nå som vi har gjort sprint 1 ser vi at målet vårt om denne sprinten var å komme igang med å lage noe å begynne på nettisden, får nå som vi har kommet igang med nettsiden virker det som at resten kommer til å gå fortere og produktivitet er hovedtingen vi trneger I Gruppen.

**2.2. Definisjon av ferdig**

* Kladde og komme fram til en overskrift
* Kode og få fram overskriften på nettsiden og se at den er fin
* Kladde om hvordan bilder vi skal ha
* Lage og genere bilder på dall e
* Skjekke at vært bilde stemmer med det som var ønskelig
* Skjekke at bildene er av høy kvalitet
* Drøfte og diskutere hvordan medlemskap alternativene skal være og se ut
* Kode og implimentere medemskap på en egen side
* Skjekke at medlemskapene ser bra ut og stemmer med de andre sidene
* Finne priser fra ønskelisten
* Implimentere prisene som er funnet inn under hvert medlemskap

**2.3. Sprint backlog items**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint nr** | **Oppgave** | **Antall dager** | **Kunde ønske** |
| 1.4 | Lage en klar og tilstrekelig overskrift som får fram poenget for bedriften lett | 3 | Høy |
| 1.5 | Finne eller lage bilder for nettsiden basert på øsnkelisten og hvordan det ser ut etter oppussingen | 4 | høy |
| 1.6 | Lage og kode en side med medlemskap alvternativer som gir en liste over alle medlemskapene som finnes | 3 | Medium |
| 1.7 | Finne og legge til priser for hvert meldemskap | 2 | Lav |

**2.4. Kanban management board**

**Et bilde som inneholder tekst, programvare, Multimedieprogramvare, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse**

**Seskjon 3 – Sprint Review note**

**3.1. Reflective summary**

Medlemer: alle medlemene

Møte lengde, lokasjon: møtes hver onsdag for 6 timer på skolen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint nr** | **Oppgaver** | **Lengde** | **Status** | **Demo** |
| **1.4** | Lage en klar og tydelig overskrift | 3 | Fulført | Ja |
| **1.5** | Genere bilder bassert på hvordan plassen ser ut | 4 | Fulført | Ja |
| **1.6** | Kode en side med medemskap | 3 | Fulført | Ja |
| **1.7** | Finne og legge til priser | 2 | Fulført | Ja |

**3.2. Kunde tilbakemldinger**

**Våres erfaring:**

Vi som en gruppe har snakket over hva vi synes om denne sprinten. Vi synes det gikk veldig bra og vi klarte og jobbe sammen og dedikere oppgaver mellom hverandre, vi klarte og lage alt vi skulle og de ble som vi hadde diskutert og kommet fram til

**Kunde omtale:**

Klar og presis overskrift:

"Den nye overskriften gir umiddelbar forståelse!"

Bildeoppussing for nettsiden:

"Nettsidens bilder før og etter oppussingen er fantastiske! De nye bildene gir virkelig et friskt og moderne utseende som fanger oppmerksomheten."

Medlemskapssideutvikling:

"Den nye medlemskapssiden er enkel å bruke og gir en komplett oversikt over alle tilgjengelige medlemskapsalternativer. Det gjør det enkelt for kunder å velge det som passer best for dem."

Prisintegrasjon for medlemskap:

"Endelig er prisene tydelig angitt for hvert medlemskap! Dette gjør det mye enklere for kunder å sammenligne og velge riktig alternativ. Takk for den klare og tydelige informasjonen!"

**Seksjon 4 - Retrospektive møte notater**

Hvem har vært med: Alle medlemmer

Møte Lengde, lokasjon: møtes hver onsdag i 6 timer ca på skolen.

Sammendrag av :

* Start å gjøre
* Stop å gjøre
* Forrette å gjøre

**Example:**

Start å gjøre:

* Vi starter med å dokumentere mer hver uke hva som blir sagt og gjort så alt blir dokumentert
* Begynne å få mere hjelp av chatgpt 3.5 for å kode nettsiden
* Starte mer med at hele teamet møter opp på mandager nå som læren er fysisk på skolen.

Stop å gjøre:

* Stoppe med at noen kommer forsinket hver onsdag og folk som ikke møter opp til timen på mandager
* Ikke bare designe nettsiden så den fungerer på laptop, slutte med å kun trste nettsiden på laptopen når vi holder på med den
* Slutte med at noen sitter og jobber og da det ser ut som noen i teamet ikke forstår hva vi holder med på.

Fortsette å gjøre:

* Fortsette med å møtes en gang i uken da dette fungerer bra
* Fortsette med å notere for hver uke etter vi har gjort jobben for dagen
* Fortsette med å lage litt på rapporten hver uke
* Fortsette med å vise fram til hele teamet hva vi har gjort av en oppgave så alle kan godkjenne dette