**Seksjon 1 - Meta Informasjon**

Team: 1

Sprint nummer: 2

Schedule: Februar-Mars

**Seksjon 2**

**2.1. Sprint Mål**

På denne sprinten var målet og bli ferdig med strukturen på nettsiden og ha den klar til å teste for sprint 3.

Det neste hovedpoenget med denne sprinten var å få inn sidene om anmeldelser og personvern dette var det viktigste fra sprint 2 som også så ut som det viktigste for kunden

Nå som vi har gjort sprint 2 ser vi at målet vårt om denne sprinten var å få dette ferdig tildig så vi har mere tid på å gjøre rapporten.

**2.2. Definisjon av ferdig**

* Liste opp nøkkelutstyr og fasiliteter
* Kode og få fram alle sidene for nettsiden
* Hele siden funker som den skal
* Lage og genere bilder for tilbakemeldinger
* Sjekke at bildene er av høy kvalitet
* Utforme hele hjemmesiden så den er ferdig
* Hele nettsiden er klar for test
* Sjekke at alle sider har nødvendig informasjon
* Ha riktig informasjon om bedriften

**2.3. Sprint backlog-elementer**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint nr** | **Oppgave** | **Antall dager** | **Kunde ønske** |
| 1.8 | Liste opp nøkkelutstyr og fasiliteter | 2 | Medium |
| 1.9 | Legge inn tilbakemdlinger | 3 | høy |
| 2.0 | Utforme om oss siden | 3 | lav |
| 2.1 | Lage om personvern og sikkerhet | 2 | høy |

**2.4. Kanban management board**

**Et bilde som inneholder tekst, programvare, skjermbilde, Multimedieprogramvare

Automatisk generert beskrivelse**

**Seskjon 3 – Sprint Gjennomgangsnotat**

**3.1. Reflekterende oppsummering**

Medlemer: alle medlemene

Møte lengde, lokasjon: møtes hver onsdag for 6 timer på skolen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint nr** | **Oppgaver** | **Lengde** | **Status** | **Demo** |
| **1.8** | Liste opp nøkkelutstyr og fasiliteter | 2 | Fulført | Ja |
| **1.9** | Legge inn tilbakemeldinger | 3 | Fulført | Ja |
| **2.0** | Utforme om oss siden | 3 | Fulført | Ja |
| **2.1** | Lage om personvern og sikkerhet | 2 | Fulført | Ja |

**3.2. Kunde tilbakemeldinger**

**Våres erfaring:**

Vi som en gruppe har snakket over hva vi synes om denne sprinten. Vi synes det gikk veldig bra og vi klarte og jobbe sammen og dedikere oppgaver mellom hverandre, vi klarte og lage alt vi skulle og de ble som vi hadde diskutert og kommet fram til

**Kunde omtale:**

Jeg synes det er flott at dere har inkludert en interaktiv kartfunksjon for å bestille skrivebord i det åpne arbeidsområdet. Det gjør det enkelt for oss å velge og reservere en plass som passer oss best. "Student"

Jeg liker at dere har inkludert ulike medlemskapstilbud, som studentmedlemskap og dagspass. Det gjør det mer tilgjengelig for alle, uavhengig av budsjett eller behov. "Student"

Jeg setter pris på at dere har inkludert et avsnitt om personvern og sikkerhet. Det viser at dere tar vårt personvern på alvor og skaper tillit. "Student"

Jeg synes det er flott at dere har inkludert en seksjon om lokasjon og nærliggende transportalternativer. Det gjør det enkelt for oss å planlegge reisen til USNStart. "Student"

Jeg liker at dere har inkludert en seksjon om USNStarts historie og verdier. Det gir en følelse av fellesskap og kan tiltrekke seg medlemmer som deler de samme verdiene. "Student"

**Seksjon 4 - Retrospektive møte notater**

Hvem har vært med: Alle medlemmer

Møte Lengde, lokasjon: møtes hver onsdag i 6 timer ca på skolen.

Sammendrag av :

* Start å gjøre
* Stopp å gjøre
* Fortsette å gjøre

**Eksempel:**

Start å gjøre:

* Vi har begynt på rapporten
* Begynne å samle hele teamet
* Sitte lengere med rapporten

Stopp å gjøre:

* Stoppe og sitte mindre en 2 timer per onsdag
* Slutte med at noen sitter og jobber og da det ser ut som noen i teamet ikke forstår hva vi holder med på.

Fortsette å gjøre:

* Fortsette med å møtes en gang i uken da dette fungerer bra
* Fortsette med å notere for hver uke etter vi har gjort jobben for dagen
* Fortsette med å ha hovedfokus på rapporten
* Fortsette med å vise fram til hele teamet hva vi har gjort av en oppgave så alle kan godkjenne dette